Zał. do formularza ofertowego

„HARMONOGRAM PRAC”

CZĘŚĆ    I

- ogłoszenie i zawiadomienie o podjęciu uchwały o przystąpieniu do sporządzenia planu;

- analiza  dotychczasowego przeznaczenia i zagospodarowania terenu, w tym zebranie danych do wykonania planu;

- rozpatrzenie wniosków;

- wykonanie wytycznych do projektu planu;

- sporządzenie opracowania ekofizjograficznego;

Stan zaawansowania prac – 25%,         płatność 25%      do ...............................

CZĘŚĆ II

- sporządzenie projektu planu na podstawie ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym wraz z prognozą oddziaływania na środowisko, uwzględniając ustalenia studium oraz innych opracowań wynikających z przepisów wykonawczych do ustawy;

- uzyskanie opinii o projekcie planu gminnej komisji ;

- uzgodnienie projektu planu z organami właściwymi do uzgadniania projektu planu na podstawie przepisów;

- uzyskanie zgody na zmianę przeznaczenia gruntów rolnych na cele nierolnicze jeżeli będzie potrzeba;

Stan zaawansowania prac – 75%,         płatność 50%      do ...............................

CZĘŚĆ III

- wprowadzenie zmian do projektu planu uzyskanych z opinii i dokonanych uzgodnień;

- sporządzenie prognozy skutków finansowych;

- ogłoszenie w sposób określony w ustawie o wyłożeniu projektu planu wraz z prognozą  do publicznego wglądu;

- wyłożenie projektu planu  do publicznego wglądu na okres co najmniej 21 dni  wraz z przeprowadzeniem dyskusji publicznej nad przyjętymi w projekcie rozwiązaniami oraz przyjmowanie w określonym terminie uwag;

- analiza przyjętych uwag;

- wprowadzenie zmian do projektu;

- ostateczne opracowanie rysunku i ustaleń planu;

- przygotowanie dokumentacji formalno-prawnej;

- złożenie pełnej dokumentacji umożliwiającej przedstawienie i uchwalenie planu Radzie Miejskiej.

Stan zaawansowania prac – 100%,         płatność 25%      do  15 listopada  2013r