Załącznik nr 4 do SIWZ

-PROJEKT-

Umowa Nr…….……………….

zawarta w Czeladzi w dniu .............2016 r pomiędzy:

Miastem Czeladź – z siedzibą Urzędu Miasta

ul. Katowicka 45; 41-250 Czeladź; NIP: 625-24-48-720, REGON: 276257512.

reprezentowaną przez:

Burmistrza Miasta – pana Zbigniewa Szaleniec

zwaną w dalszej części umowy „ Zamawiającym”

a

...................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................

reprezentowanym przez :

.................................................,

zwanym dalej „Wykonawcą”,

w rezultacie dokonania wyboru oferty Wykonawcy, po przeprowadzeniu w trybie przetargu nieograniczonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego Nr ……………. , na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 907 ze zmianami), zwanej w dalszej części umowy „ustawą Pzp”, zawarta została umowa o następującej treści:

§ 1

Przedmiot umowy

- Zamawiający powierza, a Wykonawca zobowiązuje się wykonać z należytą starannością roboty budowlane obejmujące: „Wykonanie tymczasowego zabezpieczenia muru oporowego między ulicami Bytomską i Kilińskiego w Czeladzi”, w zakresie opisanym w dokumentacji projektowej, specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych (zwanych dalej STWiORB) z uwzględnieniem uwarunkowań i wymagań Zamawiającego, zawartych w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (zwaną dalej SIWZ).

- Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot umowy zgodnie z wymogami określonymi w dokumentacji przetargowej, złożoną ofertą i zasadami wiedzy technicznej oraz obowiązującymi przepisami i normami.

- Szczegółowy zakres robót przedstawiają, stanowiące integralną część umowy: STWiORB, projekt budowlano – wykonawczy, przedmiar robót, SIWZ, oraz oferta Wykonawcy wraz z wyceną sporządzoną na arkuszu kalkulacyjnym.

- Wykonawca zobowiązuje się na swój koszt do sporządzenia oraz dostarczenia po zakończeniu robót dokumentacji powykonawczej i dokumentów wymaganych przez Prawo Budowlane w  zakresie związanym z ich zakończeniem.

- Wykonawca zobowiązany jest posiadać i na każde żądanie Zamawiającego okazać, na wybudowane i zastosowane materiały: certyfikaty na znak bezpieczeństwa, deklaracje   zgodności lub certyfikat zgodności z Polską Normą lub aprobatę techniczną, atesty, a po wykonaniu przedmiotu zamówienia przekazać je Zamawiającemu.

§ 2

Termin realizacji umowy

- Wykonawca zobowiązany jest wykonać przedmiot zamówienia i przekazać Zamawiającemu w terminie 2 miesięcy, licząc od daty zawarcia umowy.

- Zamawiający przewiduje możliwość zmian terminu realizacji zamówienia tylko na zasadach i warunkach określonych w § 12 niniejszej umowy.

§ 3

Wynagrodzenie

- Wysokość wynagrodzenia przysługującego Wykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy ustalona została na podstawie wybranej przez Zamawiającego oferty i ma charakter wynagrodzenia ryczałtowego.

- Wynagrodzenie za wykonanie całego przedmiotu umowy wynosi:

- wynagrodzenie netto w wysokości: ………………..zł, (słownie złotych:…………..…………..),

- obowiązujący podatek od towarów i usług (VAT)…… %, co stanowi kwotę: …………..…..zł, (słownie złotych: ………………………),

- wynagrodzenie brutto w wysokości: …………:…………………………..….zł,(słownie złotych: ………………………………).

- Zamawiający zapłaci wynagrodzenie Wykonawcy z budżetu Miasta dział 600 rozdz.60016 § 6050.

- Kwota określona w pkt. 2 niniejszego paragrafu zawiera wszystkie koszty związane z 
realizacją przedmiotu umowy wynikające wprost z dokumentacji projektowej i przedmiaru robót
w szczególności: 
- koszty organizacji, utrzymania i likwidacji zaplecza budowy, w tym koszty mediów,
- koszty wszelkich bieżących robót porządkowych i przygotowawczych, 
- koszty wykonania oznakowania i zabezpieczenia prowadzonych robót,
- koszty oznakowania dróg i ulic na czas budowy, koszty zabezpieczenia ruchu drogowego,
- koszty związane z zapewnieniem mieszkańcom dojść i dojazdów do posesji przyległych do terenu budowy, 
- koszty projektów organizacji ruchu na czas wykonywania robót,
- koszty regulacji urządzeń obcych znajdujących się wzdłuż terenu budowy,
- koszty wykonania dokumentacji powykonawczej,
- koszty wykonania geodezyjnych pomiarów powykonawczych i naniesienia ich w zasobach geodezyjnych, przy czym Wykonawca przedłoży Zamawiającemu 4 egzemplarze aktualnej mapy zasadniczej w skali 1:1000 oraz wykaz współrzędnych w formacie DXF na nośniku elektronicznym, 4 egzemplarze szkicu powykonawczego sporządzonego z domiarami pod kątem prostym do obiektów stałych,
- wszelkie opłaty i odszkodowania za szkody oraz straty wynikłe w związku z prowadzonymi robotami,
- koszty opłat za wysypisko,
- koszty nadzorów branżowych nad uzbrojeniem podziemnym,
- koszt opłaty za zezwolenie na zajęcie pasa drogowego,
- koszty myjni samochodów wyjeżdżających z placu budowy,

- inne koszty niezbędne do realizacji zamówienia.

- Wynagrodzenie obejmuje ryzyko Wykonawcy i jego odpowiedzialność za prawidłowe oszacowanie przedmiotu umowy.

§ 4

Warunki płatności

- Wynagrodzenie będzie płatne przelewem na rachunek Wykonawcy w terminie do 30 dni licząc od daty doręczenia faktury. Wykonawca może wystawić fakturę częściową po wykonaniu części stosownych robót, potwierdzonych przez właściwego Inspektora Nadzoru w protokole odbioru wykonanych robót. Oryginał protokołu odbioru wykonanych robót Wykonawca jest zobowiązany za każdym razem dołączyć do faktury.

- Podstawą do wystawienia faktury końcowej za przedmiot umowy będzie protokół odbioru końcowego; oryginał protokołu odbioru końcowego Wykonawca jest zobowiązany dołączyć do faktury końcowej.

- Faktury winny być wystawione na: Miasto Czeladź, ul. Katowicka 45, 41-250 Czeladź, 
NIP:625-24-48-720.

- Strony postanawiają, że w razie stwierdzenia wad przedmiotu umowy płatność nastąpi po usunięciu tych wad, a jeśli wad nie da się usunąć i nie uniemożliwiają one używanie  przedmiotu umowy zgodnie z przepisami, wynagrodzenie Wykonawcy będzie pomniejszone  proporcjonalnie do  uszczerbku wywołanego wadami.

- Terminem zapłaty będzie data obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.

- Wykonawca oświadcza, że w ramach prowadzonej przez siebie działalności, jest płatnikiem podatku VAT i posiada numer identyfikacyjny NIP: ………………

§ 5

Podwykonawcy

- Wykonawca, w zakresie określonym w ofercie, wykona przy pomocy podwykonawców następujące roboty: ………………………. .

- W przypadku realizacji przedmiotu umowy z udziałem podwykonawców Wykonawca zobowiązuje się do zawarcia pisemnych umów o podwykonawstwo.

- Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za roboty, które wykonuje przy pomocy podwykonawców; Wykonawca będzie w pełni odpowiedzialny za działania lub zaniechania każdego podwykonawcy, jego przedstawicieli lub pracowników, tak jakby to były działania lub zaniechania Wykonawcy.

- Wykonawca, podwykonawca oraz dalszy podwykonawca zamierzający zawrzeć umowę o podwykonawstwo w zakresie robót budowlanych, które składają się na przedmiot zamówienia, o którym mowa w § 1 niniejszej umowy, jest zobowiązany w trakcie realizacji zamówienia, lecz przed dopuszczeniem do wykonywania robót podwykonawcy i dalszego podwykonawcy przedstawić Zamawiającemu projekt umowy z podwykonawcą lub z dalszym podwykonawcą (przy czym podwykonawca i dalszy podwykonawca składa projekt wraz ze zgodą Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o treści zgodnej z projektem umowy).

- Jeżeli Zamawiający, w terminie 10 dni od przedstawienia mu przez Wykonawcę projektu umowy z podwykonawcą, a także projektu jej zmiany wraz z częścią dokumentacji dotyczącą wykonania robót określonych w umowie nie zgłosi na piśmie zastrzeżeń, uważa się, że akceptuje projekt umowy, a także projekt jej zmian. Wykonawca w ciągu 7 dni od dnia zawarcia umowy z podwykonawcą przedłoży Zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy. Jeżeli Zamawiający, w terminie 5 dni nie zgłosi pisemnego sprzeciwu do przedłożonej umowy o podwykonawstwo lub do jej zmian, uważa się, że akceptuje umowę. Obowiązek ten stosuje się odpowiednio do umów zawieranych z dalszymi podwykonawcami.

- Wykonawca, podwykonawca oraz dalszy podwykonawca, który zawarł umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi jest zobowiązany przedłożyć zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartych umów oraz ich zmian w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia.

- Umowy o podwykonawstwo, których przedmiotem są dostawy lub usługi, nie podlegają obowiązkowi przedkładania Zamawiającemu, jeżeli ich wartość jest mniejsza niż 0,5 % wartości umowy w sprawie zamówienia publicznego. Wyłączenie to nie dotyczy umów o podwykonawstwo o wartości większej niż 50000 zł.

- W umowie zawartej z podwykonawcą lub dalszym podwykonawcą, termin płatności za wykonane prace ustalony zostanie w taki sposób, żeby termin płatności podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy przypadał wcześniej niż termin płatności Wykonawcy i nie może być dłuższy niż 30 dni od dnia doręczenia wykonawcy faktury, potwierdzającej wykonanie zleconej roboty budowlanej, dostawy lub usługi.

- Jako jednej z podstaw do uregulowania płatności faktury wystawionej przez Wykonawcę, Zamawiający będzie żądał dowodu zapłaty podwykonawcom za wykonane roboty wynikające z bieżącego fakturowania. Dotyczy to odpowiednio dowodów zapłaty wobec dalszych podwykonawców.

- W przypadku dokonania przez Zamawiającego bezpośredniej zapłaty na rzecz podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy, Zamawiający potrąca kwotę wypłaconego na rzecz wskazanych podmiotów wynagrodzenia z wynagrodzenia należnego Wykonawcy z zastrzeżeniem, iż wynagrodzenie to nie może jednak przekroczyć kwot odpowiadających zakresowi robót zleconych podwykonawcy, zawartych w kosztorysie ofertowym Wykonawcy będącym załącznikiem do niniejszej umowy.

- W treściach umów z podwykonawcami i dalszymi podwykonawcami muszą być zawarte zapisy zobowiązujące Wykonawcę, podwykonawcę i dalszego podwykonawcę do przedstawiania Zamawiającemu protokołów odbiorów częściowych i końcowych podpisanych pomiędzy wykonawcą, podwykonawcą i dalszymi podwykonawcami. Jak również postanowienie zgodnie, z którym w przypadku, gdy w tych protokołach zawarte będą zastrzeżenia lub uwagi Wykonawca zobligowany będzie do przedstawienia dokumentu potwierdzającego ich faktyczne usunięcie.

§ 6

Obowiązki stron

- Zamawiający zobowiązany jest do:
a) protokolarnego przekazania terenu budowy Wykonawcy wraz z dokumentacją projektową w terminie do 3 dni od daty podpisania umowy,
b) odbioru należycie wykonanego przedmiotu umowy,
c) zapłaty wynagrodzenia Wykonawcy za należycie wykonany i odebrany przedmiot umowy, wolny od wad i usterek.

- Wykonawca zobowiązany jest do :
protokolarnego przejęcia terenu budowy Wykonawcy w terminie określonym w § 6 ust.1 pkt a,

- należytego wykonania przedmiotu umowy, w szczególności zgodnie z:
- dostarczoną dokumentacją projektową,
- zasadami rzetelnej wiedzy technicznej,
- obowiązującymi przepisami prawa,
- zasadami sztuki budowlanej,
- obowiązującymi normami technicznymi i technologicznymi,
- obowiązującymi standardami zabezpieczenia i bezpieczeństwa,

- stosowania wyrobów budowlanych dopuszczonych do stosowania w budownictwie, posiadających odpowiednie atesty, certyfikaty i aprobaty,

- prowadzenia na bieżąco ewidencji kart przekazania odpadów wraz z ich kopiami,

- przygotowania i posiadania projektów organizacji ruchu na czas wykonania robót,

- posiadania opłaconej polisy, a w przypadku jej braku innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na kwotę nie mniejszą niż 5.000.000,00 zł brutto (słownie: pięć milionów złotych), obowiązującej przez cały okres realizacji zamówienia oraz okazania w/w dokumentu/ów na żądanie Zamawiającego,

- utrzymywania miejsca robót w porządku oraz do bieżącego usuwania odpadów w tym niebezpiecznych zgodnie z wymaganiami prawnymi,

- natychmiastowego powiadomienia Zamawiającego o wypadkach lub zagrożeniach na budowie,

- umożliwienia Zamawiającemu w każdym czasie przeprowadzenia kontroli dokumentów i realizowanych robót budowlanych, stosowanych w ich toku wyrobów oraz wszelkich okoliczności dotyczących realizacji zamówienia,

- przerwania robót na żądanie Zamawiającego oraz zabezpieczenia terenu zgodnie z przepisami prawa,

- przestrzegania przepisów prawa, a w szczególności przepisów BHP i ppoż. przy realizacji zamówienia,

- umożliwiania wstępu na teren budowy pracownikom organów Nadzoru budowlanego, do których należy wykonanie  zadań określonych ustawą Prawo budowlane oraz udostępnienia im danych i informacji wymaganych tą ustawą,

- bieżącego zgłaszania Zamawiającemu robót ulegających zakryciu lub zanikowi,

- przed przekazaniem terenu budowy Zamawiającemu, do usunięcia we własnym zakresie i na własny koszt wszelkich szkód wynikłych w trakcie realizowanych robót lub do pokrycia kosztów ich usunięcia,

- bieżącego utrzymywania czystości dróg, z których korzysta,

- zgłoszenia przedmiotu umowy do odbioru częściowego/ końcowego,

- zabezpieczenie materiału rozbiórkowego pochodzącego z danego zadania inwestycyjnego i nadającego się do ponownego wbudowania, a następnie dostarczenie do miejsca wskazanego przez Inwestora.

- na koszt własny naprawienia i doprowadzenia do stanu poprzedniego, w przypadku zniszczenia lub uszkodzenia robót, otoczenia miejsca budowy, istniejących instalacji podziemnych bądź majątku Zamawiającego,

- przekazania Zamawiającemu dokumentacji powykonawczej wraz z dokumentami pozwalającymi na ocenę prawidłowego wykonania robót zgłaszanych do odbioru,

- uczestniczenia w czynnościach odbioru końcowego, przeglądach gwarancyjnych w okresie gwarancji i rękojmi za wady na wezwanie Zamawiającego,

- usunięcia stwierdzonych wad, nadających się do usunięcia, ujawnionych w okresie odbioru końcowego oraz w okresie i w ramach gwarancji i rękojmi za wady – w terminach wyznaczonych w umowie i protokołach przeglądów gwarancyjnych.

- Wykonawca w każdej chwili na żądanie Zamawiającego jest zobowiązany przedłożyć dokumenty potwierdzające przynależność do właściwej Izby budowlanej osób, które będą  pełnić funkcję kierownika budowy oraz dowodu dokonania wpłaty należnych składek, z którego wynika, że są one opłacone.

§ 7

Przedstawiciele strony

- Zamawiający ustanawia Inspektora Nadzoru w osobie Pani/Pana ………………………………… wpisanej / ego na listę członków ………… Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa pod numerem ewidencyjnym: ………………………….

- Osoba /y wymienione w pkt 1 niniejszego paragrafu nie posiadają upoważnienia do podejmowania decyzji powodujących zmianę warunków umowy, w szczególności wzrostu kosztów i zwiększenia lub zmiany przedmiotu umowy.

- Wykonawca na swój koszt i odpowiedzialność ustanawia kierownika budowy. Kierownik budowy działa w granicach umocowania określonego przepisami ustawy Prawo budowlane.

- Wykonawca wskazuje jako Kierownika budowy – Panią / Pana ……………………………….. wpisaną / ego na listę członków …………..Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa pod numerem ewidencyjnym: ………………………….

- Wykonawca zapewnia wykonywanie przedmiotu umowy zgodnie z wymogami ustawy Prawo budowlane, pod kierownictwem i nadzorem uprawnionych osób; kopie dokumentów potwierdzających stosowne uprawnienia osoby wymienionej w punkcie 4 niniejszego paragrafu, zostaną przekazane Zamawiającemu przed przystąpieniem do wykonywania umowy przez daną osobę (dotyczy zmian osobowych w odniesieniu do osób i dokumentów przedstawionych bezpośrednio przed zawarciem umowy).

- Zamawiający ma prawo kontroli i zgłaszania uwag do wykonywanych robót.

- Wykonawca zobowiązany jest do niezwłocznego uwzględnienia zgłoszonych przez Zamawiającego uwag, o których mowa w ust. 6.

- W przypadku nie uwzględnienia uwag Zamawiającego, o których mowa w ust. 6, Wykonawca zobowiązany jest w terminie dwóch dni do zgłoszenia uwag przez Zamawiającego do pisemnego uzasadnienia i poinformowania Zamawiającego o ich nieuwzględnieniu i przyczynie ich nieuwzględnienia .

- W zakresie wzajemnego współdziałania przy realizacji przedmiotu umowy, strony zobowiązują się działać niezwłocznie, przestrzegając obowiązujących przepisów prawa i ustalonych zwyczajów.

- Zamawiający dopuszcza zmiany osób wskazanych w ust. powyższych ze względu na istotne i nieprzewidziane zdarzenia losowe. W przypadku zmiany przedstawiciela przez jedną ze Stron umowy, zobowiązana jest ona powiadomić o tej konieczności drugą Stronę na piśmie, w terminie 3 dni roboczych.

§ 8

Odbiór częściowy / końcowy robót

- Ustala się następujące rodzaje odbiorów:

  - Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu / robót częściowych; Wykonawca za każdym razem zgłosi wpisem do dziennika budowy, a przedstawiciel Zamawiającego przystąpi do odbioru robót zanikających i ulegających zakryciu / robót częściowych, w terminie nie dłuższym niż 2 dni robocze licząc od daty zgłoszenia przez Wykonawcę; do odbioru robót zanikających i ulegających zakryciu / robót częściowych upoważniony jest Inspektor Nadzoru;

  - Odbiór końcowy; odbioru końcowego dokonuje się po całkowitym zakończeniu wszystkich robót składających się na przedmiot umowy i na podstawie wniosku Wykonawcy – złożonego zamawiającemu na 7 dni przed planowanym terminem odbioru – zawierającego oświadczenie Kierownika budowy o zgodności wykonania robót budowlanych z projektem budowlanym i po przekazaniu Zamawiającemu w terminie poprzedzającym odbiór końcowy, uporządkowania terenu budowy, z uwzględnieniem zmian wynikających z wykonania przedmiotu umowy oraz po doprowadzeniu sąsiednich nieruchomości do należytego stanu i porządku.

- Do wniosku o dokonanie odbioru końcowego Wykonawca zobowiązany jest dołączyć:

- oryginał dziennika budowy,

- oświadczenie o właściwym zagospodarowaniu terenów przyległych,

- protokoły badań i sprawdzeń,

- inwentaryzację geodezyjną powykonawczą,

- kompletną dokumentację powykonawczą – potwierdzoną przez Kierownika budowy, Projektanta i Inspektora Nadzoru w ilości: trzech egzemplarzy w formie papierowej i trzech egzemplarzy – na nośniku elektronicznym (płyta CD), wraz z geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi potwierdzonymi przez Geodetę Powiatowego.

- Wykonawca zgłasza Zamawiającemu gotowość przekazania robót do odbioru częściowego/ końcowego.  w formie pisemnego wniosku – złożonego Zamawiającemu na 7 dni przed planowanym terminem odbioru – zawierającego oświadczenie Kierownika budowy o zgodności wykonania robót budowlanych z projektem budowlanym i wykonawczym, warunkami zapisanymi w decyzjach administracyjnych, po przekazaniu Zamawiającemu w terminie poprzedzającym odbiór końcowy, uporządkowania terenu

- Zamawiający przystąpi do czynności odbioru końcowego w terminie 3 dni roboczych, licząc od daty otrzymania pisemnego zgłoszenia przez Wykonawcę gotowości do odbioru końcowego. Odbiór końcowy dokonany zostanie w obecności przedstawicieli Zamawiającego i Wykonawcy.

- Jeżeli w toku czynności odbioru końcowego zostaną stwierdzone wady, to Zamawiającemu przysługują następujące uprawnienia:

- jeżeli wady nadają się do usunięcia – może odmówić odbioru do czasu usunięcia wad,

- jeżeli wady nie nadają się do usunięcia, lecz:

- nie uniemożliwiają użytkowanie obiektu zgodnie z przeznaczeniem, Zamawiający obniży wynagrodzenie przysługujące Wykonawcy o taką kwotę, o jaką wada obniża wartość przedmiotu umowy podlegającego odbiorowi,

- uniemożliwiają użytkowanie obiektu zgodnie z przeznaczeniem, Zamawiający może zażądać wykonania elementu obarczonego istotnymi wadami po raz drugi zachowując prawo do naliczania Wykonawcy zastrzeżonych kar umownych i odszkodowań na zasadach określonych w § 11 niniejszej umowy.

- Stwierdzone wady opisuje się w protokole odbioru.

- Żądając usunięcia stwierdzonych wad, Zamawiający wyznaczy Wykonawcy – z uwzględnieniem   uwarunkowań technicznych – termin możliwy na ich usunięcie. Wykonawca nie może odmówić  usunięcia wad bez względu na wysokość związanych z tym kosztów.

- Gdy wady zostaną usunięte, potwierdzenie usunięcia wad następuje w formie pisemnej budowy w ciągu 3 dni roboczych od dnia zgłoszenia ich usunięcia przez Wykonawcę, a także w stosownym protokole odbioru.

- W przypadku nie usunięcia przez Wykonawcę zgłoszonych wad w wyznaczonym terminie, Zamawiający może samodzielnie usunąć wady lub zlecić ich usunięcie w zastępstwie Wykonawcy i na jego koszt i ryzyko po uprzednim pisemnym powiadomieniu Wykonawcy.

§ 9

Gwarancja i Rękojmia

- Na wykonany zakres robót Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji jakości i rękojmi za wady na okres   ………..… licząc od daty podpisania protokołu odbioru końcowego należycie wykonanego całego przedmiotu umowy, zgodnie z ofertą.

- W okresie trwania gwarancji jakości i rękojmi za wady, Zamawiający w obecności Wykonawcy, będzie dokonywał czynności przeglądów gwarancyjnych. Wykonawca jest zobowiązany do uczestniczenia w przeglądach gwarancyjnych nieodpłatnie, na wezwanie Zamawiającego.

- Przeglądy gwarancyjne będą dokonywane za każdym razem na żądanie Zamawiającego.

- Zamawiający ma prawo do zgłoszenia Wykonawcy w każdym czasie wad lub usterek stwierdzonych w okresie obowiązywania gwarancji jakości i rękojmi za wady, które zostaną stwierdzone podczas  zwykłego użytkowania przedmiotu umowy.

- Wykonawca jest zobowiązany do usunięcia stwierdzonych wad ujawnionych w okresie gwarancji jakości i rękojmi za wady – w terminie 30 dni od dnia zakończenia przeglądu gwarancyjnego lub w innym – obiektywnie możliwym do zachowania terminie wyznaczonym przez Zamawiającego pisemnie, w przypadku zgłoszenia Wykonawcy usterek lub wad w razie nie objęcia ich przeglądem gwarancyjnym.

- W przypadku nieusunięcia przez Wykonawcę zgłoszonych wad w wyznaczonym terminie,  Zamawiający może usunąć wady lub zlecić ich usunięcie w zastępstwie Wykonawcy i na jego  koszt i ryzyko po uprzednim pisemnym powiadomieniu Wykonawcy.

- Koszty usunięcia wad i usterek, w razie ich nie usunięcia przez Wykonawcę, Zamawiający ma prawo pokryć w całości lub w części z przeznaczonego na ten cel zabezpieczenia należytego  wykonania umowy. W razie wyczerpania sumy zabezpieczenia Zamawiający ma prawo dochodzić zwrotu poniesionych kosztów od Wykonawcy, który zobowiązuje się je pokryć w terminie 7 dni od chwili wezwania go do zapłaty.

- Wszystkie czynności w ramach gwarancji i rękojmi Wykonawca będzie wykonywał nieodpłatnie.

- Korzystanie przez Zamawiającego z uprawnień wynikających z gwarancji i rękojmi udzielonej przez Wykonawcę nie może być uzależnione od dokonywania odpłatnie jakichkolwiek  czynności przez Wykonawcę lub inny wskazany przez Wykonawcę podmiot.

- W okresie gwarancji i rękojmi za wady Wykonawca zobowiązany jest do pisemnego zawiadomienia Zamawiającego o zaistnieniu jednej z następujących okoliczności w terminie 7 dni od jej zaistnienia:

- zmianie siedziby lub nazwy firmy Wykonawcy;

- zmianie osób reprezentujących Wykonawcę;

- ogłoszeniu upadłości Wykonawcy;

- likwidacji firmy Wykonawcy.

- W ostatnim miesiącu obowiązywania gwarancji, zostanie dokonany ostateczny odbiór  przedmiotu umowy, stanowiący ostateczny odbiór gwarancyjny przedmiotu umowy.

- Odbiór ostateczny zostanie dokonany protokolarnie. Poprzez ostateczny odbiór gwarancyjny należy rozumieć dokonanie protokolarnego bezusterkowego odbioru inwestycji przedmiotu  umowy  bez usterek i wad w obecności przedstawicieli Zamawiającego i Wykonawcy oraz  kierownika budowy, najpóźniej w ostatnim dniu obowiązywania gwarancji.

- Zamawiający wyznaczy Wykonawcy termin 30 dni na usunięcie wad stwierdzonych podczas ostatecznego odbioru,. Wykonawca nie może odmówić usunięcia wad bez względu na wysokość związanych z tym kosztów.

- Gdy wady zostaną usunięte, potwierdzenie usunięcia wad następuje w formie pisemnej w dzienniku budowy i w protokole gwarancyjnym, w ciągu 3 dni roboczych od dnia zgłoszenia ich usunięcia przez Wykonawcę.

- W przypadku nie usunięcia przez Wykonawcę zgłoszonych wad w wyznaczonym terminie, Zamawiający może usunąć wady lub zlecić ich usunięcie w zastępstwie Wykonawcy i na jego  koszt i ryzyko po uprzednim pisemnym powiadomieniu Wykonawcy.

§ 10

Zabezpieczenie należytego wykonania umowy

- Wykonawca w dacie zawarcia umowy wniósł zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 10% ceny oferty, tj. kwotę ………………. zł, słownie złotych ……………..  w formie ………………………....................................................

- Zamawiający zwróci Wykonawcy 70% kwoty zabezpieczenia należytego wykonania umowy w terminie 30 dni licząc od dnia wykonania zamówienia i uznania przez Zamawiającego za należycie wykonane (licząc od daty podpisania protokołu odbioru końcowego przedmiotu umowy).

- Pozostałe 30% kwoty zabezpieczenia należytego wykonania umowy Zamawiający zwróci nie później niż w 15 dniu po upływie okresu rękojmi za wady całego przedmiotu umowy.

- Zabezpieczenie wniesione w pieniądzu zostanie zwrócone wraz z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszt prowadzenia rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy Wykonawcy.

§ 11

Kary umowne

- Strony postanawiają, że obowiązującą formą odszkodowania stanowią kary umowne; kary te mogą być naliczane w następujący sposób:

  - Zamawiający może żądać od Wykonawcy zapłaty kary umownej:

- W przypadku rozwiązania umowy lub odstąpienia od niej przez jedną ze stron z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, w wysokości 10% wynagrodzenia umownego (bez podatku od towarów i usług), ustalonego w punkcie 2 § 3 niniejszej umowy; powyższe nie wyłącza uprawnienia Zamawiającego do żądania zapłaty kar umownych z innych tytułów.

- Za zwłokę w wykonaniu całego przedmiotu umowy w wysokości 1% wynagrodzenia umownego (bez podatku od towarów i usług), ustalonego w punkcie 2 § 3 niniejszej umowy, za każdy rozpoczęty dzień zwłoki, liczony od upływu umownego terminu wykonania całego przedmiotu umowy określonego w § 1 niniejszej umowy.

- Za zwłokę w usunięciu wad stwierdzonych podczas przeprowadzanych odbiorów, w wysokości 1% wynagrodzenia umownego (bez podatku od towarów i usług), ustalonego w punkcie 2 § 3 niniejszej umowy, za każdy rozpoczęty dzień zwłoki, liczony od upływu terminu wyznaczonego na usunięcie wady.

- Za zwłokę w usunięciu wad, o których mowa w § 9 niniejszej umowy, w wykonanym przedmiocie umowy w okresie obowiązywania gwarancji i rękojmi - w wysokości 1% wynagrodzenia umownego (bez podatku od towarów i usług), ustalonego w punkcie 2 § 3 niniejszej umowy, za każdy rozpoczęty dzień zwłoki, liczony od upływu terminu wyznaczonego na usunięcie wady.

- Za nieprzedłożenie poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany, w wysokości 0,5% wynagrodzenia umownego (bez podatku od towarów i usług) przewidzianego w tej umowie dla podwykonawcy, jednak nie mniej niż 100 zł za każdy rozpoczęty dzień zwłoki liczony od upływu terminu 7 dni od zawarcia lub zmiany umowy o podwykonawstwo.

- Za nieprzedłożenie Zamawiającemu projektu umowy o podwykonawstwo lub projektu jej zmiany, w wysokości 0,5% wynagrodzenia umownego (bez podatku od towarów i usług) przewidzianego w tej umowie dla podwykonawcy, jednak nie mniej niż 100 zł.

- Za nieterminową zapłatę wynagrodzenia należnego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, w wysokości 0,25% wynagrodzenia umownego (bez podatku od towarów i usług) przewidzianego w tej umowie dla podwykonawcy, jednak nie mniej niż 100 zł, za każdy rozpoczęty dzień zwłoki liczony od upływu terminu zapłaty wynagrodzenia określonego w umowie o podwykonawstwo. W przypadku braku zapłaty skutkującej bezpośrednią zapłatą wynagrodzenia przez Zamawiającego na rzecz podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy albo złożeniem świadczenia do depozytu sądowego – w wysokości 0,5% wynagrodzenia umownego (bez podatku od towarów i usług) przewidzianego w tej umowie dla podwykonawcy, jednak nie mniej niż 200 zł.

  - Wykonawca może żądać od Zamawiającego zapłaty kary umownej:

- W przypadku rozwiązania umowy lub odstąpienia od niej przez jedną ze Stron, z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego, z wyjątkiem wystąpienia okoliczności, o których mowa w art. 145 ustawy Pzp, w wysokości 10% wynagrodzenia umownego (bez podatku od towarów i usług) ustalonego w punkcie 2 § 3 niniejszej umowy; powyższe nie wyłącza uprawnienia Wykonawcy do żądania zapłaty kar umownych z innych tytułów.

- Za niedotrzymanie przez Zamawiającego terminu przystąpienia do odbioru końcowego w wysokości 0,5% wynagrodzenia umownego (bez podatku od towarów i usług) ustalonego w punkcie 2 § 3 niniejszej umowy, za każdy rozpoczęty dzień zwłoki.

- Strony mogą na zasadach ogólnych dochodzić odszkodowania uzupełniającego.

- W przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązań umownych nie objętych odszkodowaniem w formie kar umownych, Wykonawca będzie ponosił odpowiedzialność odszkodowawczą na zasadach ogólnych.

§ 12

Zmiany postanowień umowy

- Zmiana treści lub uzupełnienie niniejszej umowy może nastąpić wyłącznie w granicach unormowania art. 144  ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych za zgodą obu Stron i pod rygorem nieważności wymaga formy pisemnego aneksu, skutecznego po podpisaniu przez obie Strony.

- Zmiana umowy dokonana z naruszeniem ust. 1 podlega unieważnieniu. Zamawiający przewiduje możliwość dokonania następujących zmian umowy:

- zmiana terminu zakończenia zamówienia spowodowana odbiegającymi od przeciętnych warunkami atmosferycznymi, gdy warunki atmosferyczne uniemożliwiają prowadzenie robót budowlanych, przeprowadzanie prób i sprawdzeń oraz dokonywanie odbiorów;

- zmiana spowodowana wystąpieniem siły wyższej, czyli zdarzenia, którego strony nie mogły przewidzieć i któremu nie mogły zapobiec, ani któremu nie mogły przeciwdziałać, a które uniemożliwia Wykonawcy wykonanie jego zobowiązań. Jeżeli wykonanie umowy jest niemożliwe z powodu siły wyższej to inspektor zaświadczy, że wykonanie umowy jest niemożliwe. Wykonawca zabezpieczy teren budowy możliwie najszybciej i wstrzyma roboty, a Zamawiający zapłaci wynagrodzenie za dotychczas wykonane roboty.

- Na wniosek Wykonawcy, za zgodą Zamawiającego w trakcie prowadzenia robót mogą być dokonywane  zmiany technologii wykonywania elementów robót; dopuszcza się je w przypadku, gdy proponowane przez niego rozwiązanie jest równorzędne lub lepsze funkcjonalnie od tego, jakie przewiduje projekt, a Wykonawca nie będzie żądał zwiększenia wynagrodzenia za wykonane roboty. W tym przypadku Wykonawca przedstawia protokół konieczności, a następnie dostarcza projekt na te roboty. Projekt wymaga zatwierdzenia przez projektanta, uzgodnienia z inspektorem nadzoru i akceptacji Zamawiającego. Zmiany te nie mogą wpływać na zmianę terminu zakończenia robót i wysokość wynagrodzenia.

- W przypadku, gdy z punku widzenia Zamawiającego zachodzi potrzeba zmiany rozwiązań technicznych nie przewidzianych w umowie, sporządza on protokół konieczności, a następnie dostarcza dokumentację projektową na te roboty. Zmiany techniczne mogą powodować zmianę terminu zakończenia zamówienia.

- Na wniosek Wykonawcy i po spełnieniu warunków określonych we wzorze umowy dotyczących podwykonawstwa, wykonawca może modyfikować w trakcie trwania zamówienia złożone w ofercie deklaracje odnośnie podwykonawstwa, poprzez:

- wskazanie innych podwykonawców,

- rezygnację z podwykonawców.

- Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany wynagrodzenia określonego w ofercie na skutek zmiany stawki podatki VAT dokonanej ustawą. Wówczas do kwoty netto zostanie doliczony podatek VAT w wysokości obowiązującej na dzień wystawienia faktury.

§ 13

Odstąpienie od umowy

- Strony mogą rozwiązać umowę na podstawie pisemnego porozumienia.

- Zamawiający może odstąpić od umowy w przypadkach określonych w Kodeksie Cywilnym, a także w  terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o wystąpieniu istotnej zmiany okoliczności powodującej, że  wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było  przewidzieć w chwili zawarcia umowy. W takim przypadku Wykonawcy przysługuje jedynie wynagrodzenie należne z tytułu  wykonania części umowy.

- Wystąpienie dowolnej z niżej wymienionych okoliczności uprawnia Zamawiającego do rozwiązania Umowy ze skutkiem na dzień, w którym Wykonawca otrzyma oświadczenie o rozwiązaniu Umowy
- w przypadku, gdy wszczęto postępowanie o ogłoszenie upadłości ,postępowanie naprawcze lub w przypadku jej zasadniczej reorganizacji ( np. poprzez podział lub połączenie ),
- postawienia z jakiejkolwiek przyczyny spółki Wykonawcy w stan likwidacji.
W tym przypadku , Wykonawca może  żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego z tytułu wykonania części umowy do chwili jej rozwiązania stosownie do zapisów zawartych w § 3 i 4 niniejszej umowy.

§ 14

Postanowienia końcowe

- Wykonawca nie może przenieść na osobę trzecią przysługującego mu wobec Zamawiającego wierzytelności bez jego zgody wyrażonej, pod rygorem nieważności, na piśmie.

- W sprawach nieuregulowanych niniejszej umowy mają zastosowanie obowiązujące przepisy, a w szczególności Kodeksu Cywilnego , Prawa budowlanego, Prawa zamówień publicznych.

- Ewentualne spory wynikłe na tle wykonania przedmiotu umowy rozstrzygać będzie Sąd właściwy miejscowo dla siedziby Zamawiającego.

- Umowę sporządza się w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, z przeznaczeniem 2 egz. dla Zamawiającego i 1 egz. dla Wykonawcy.

- Integralne części umowy stanowią:

- Dokumentacja projektowa i STWiORB – przekazane Wykonawcy przez Zamawiającego odrębnym protokołem.

- SIWZ.

- Oferta Wykonawcy.

WYKONAWCA:                                                                                           ZAMAWIAJĄCY :