# Załącznik Nr 1

do Uchwały Nr XIII/94/2003

Rady Miejskiej w Czeladzi

z dnia 16 lipca 2003 r.

P R O G R A M

gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Czeladź

na lata 2004 - 2008

###### Czeladź  maj 2003

SPIS TREŚCI

- Wstęp

- Prognoza dotycząca wielkości oraz stanu technicznego zasobu mieszkaniowego  gminy  w  poszczególnych  latach, z podziałem na lokale socjalne i pozostałe lokale mieszkalne.

III.    Analiza potrzeb, plan  remontów  i  modernizacji  wynikający  ze  stanu technicznego budynków i lokali oraz planowane inwestycje z podziałem na kolejne lata.

- Planowana sprzedaż lokali w kolejnych latach.

- Zasady polityki czynszowej.

- Sposób i zasady zarządzania lokalami i budynkami wchodzącymi w skład mieszkaniowego  zasobu  gminy  oraz  przewidywane  zmiany  w  zakresie zarządzania mieszkaniowym zasobem gminy w kolejnych latach.

- Źródła finansowania gospodarki mieszkaniowej w kolejnych latach.

- Wysokość  wydatków  w kolejnych latach z podziałem na koszty bieżącej eksploatacji, koszty remontów oraz koszty modernizacji lokali i budynków wchodzących  w  skład  mieszkaniowego  zasobu  gminy, koszty  zarządu nieruchomościami wspólnymi których gmina jest jednym ze współwłaścicieli, a także wydatki inwestycyjne.

- Opis innych działań mających na celu poprawę wykorzystania i racjonalizację gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy.

- Wstęp

Obowiązująca od 10 lipca 2001 roku ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o  ochronie  praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. Nr71 z 2001 r. poz. 733 – wraz z późniejszymi Zmianami) nałożyła na Radę Miejską obowiązek uchwalenia :

- wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy

(na co najmniej 5 kolejnych lat),

- zasad  wynajmowania  lokali  wchodzących  w  skład  mieszkaniowego

gminy.

Do zadań własnych gminy należy tworzenie warunków do zaspokajania potrzeb mieszkaniowych  wspólnoty  samorządowej. Gmina na zasadach określonych w powyższej ustawie zapewnia lokale socjalne i lokale zamienne, a  także  zaspakaja  potrzeby  mieszkaniowe  gospodarstw  domowych o niskich dochodach.

Ustawa ta obejmuje ochroną wszystkich lokatorów :

- zapobiegając nadmiernym podwyżkom czynszu poprzez ustalenie jego

maksymalnej wielkości,

- ograniczając uprawnienia właścicieli do rozwiązywania stosunku prawnego

na podstawie którego lokator mieszka w lokalu,

- zobowiązuje właściciela do zaproponowania lokatorowi o niskich dochodach lokalu socjalnego oraz zawarcia ugody w sprawie zaległych i bieżących należności.

Ustawa zniosła pojęcie czynszu regulowanego, wprowadzając określenie „czynsz”. Uchwalenie wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy w tym zasad polityki czynszowej zasobów mieszkaniowych Zakładu Budynków Komunalnych należy do kompetencji Rady Miejskiej, a do kompetencji Burmistrza  Miasta  należy  ustalanie  stawek czynszu za lokale   mieszkalne i socjalne w oparciu o wyżej wymienioną uchwałę.

Do obowiązków gminy należy wydzielenie z mieszkaniowego zasobu, lokali mieszkalnych o obniżonym standardzie z przeznaczeniem ich na lokale socjalne, które wynajmowane  są  na  zasadach określonych w ustawie, a w szczególności osobom uprawnionym do niego z mocy wyroku sądowego o eksmisję.

Sprawy dotyczące zasad wynajmowania lokali oraz poziomu czynszów w zasobach mieszkaniowego zasobu Gminy Czeladź regulują :

- ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r.  o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego - wraz z późniejszymi zmianami (Dz. U. Nr 71 z 2001 r. poz. 733),

- uchwała Nr L (348/02 Rady Miejskiej w Czeladzi z dn. 27 czerwca 2002 r. w sprawie gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy oraz kryteriów wyboru osób, z którymi umowy najmu powinny być zawierane w pierwszej kolejności - wraz z późniejszymi zmianami,

- uchwała Nr XXXII/242/2001 Rady Miejskiej w Czeladzi z dn. 22 lutego 2001 r. w sprawie ustalenia stawek czynszu regulowanego za lokale mieszkalne wynajmowane na zasadach ogólnych - wraz z późniejszymi zmianami,

- uchwała Nr XV/103/99 Rady Miejskiej w Czeladzi z dn. 18 listopada 1999 r. w sprawie ustalania wysokości stawek czynszu na najem mieszkań socjalnych,

- uchwała Nr 57/146/ 99 Zarządu Miasta Czeladź z dnia 22 grudnia 1999 r. w sprawie ustalenia minimalnych stawek czynszu za najem lokali użytkowych w komunalnych zasobach gminy,

- wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 2.10.2002 r. syg. akt K – 48/01 (Dz. U. Nr 168 poz. 1383)

- Prognoza dotycząca wielkości oraz stanu technicznego zasobu mieszkaniowego gminy w poszczególnych latach, 
z podziałem na lokale socjalne i pozostałe lokale mieszkalne.

1. Stan aktualny (na dzień 31.03.2003 r.)

  - Mieszkaniowym zasobem Gminy Czeladź zarządza powołany do tego celu Zakład Budynków Komunalnych z siedzibą przy ul. Wojkowickiej 2. Komunalne zasoby mieszkaniowe których właścicielem lub współwłaścicielem jest Gmina Czeladź, jak również znajdujące się 
w zarządzie przymusowym obejmują :

- budynków mieszkalnych ogółem       - 	174

w tym :

- własność gminy                      		-  	32

- własność gminy – domki fińskie         	-  	42

- własność wspólnot mieszkaniowych     -  	85

- w zarządzie przymusowym            	-  	15

W wyżej wymienionych budynkach ilość lokali mieszkalnych oraz ich powierzchnia użytkowa wynosi :

- ilość lokali mieszkalnych ogółem  - 2.526,  pow. użyt. 107.994.- m2

w tym :

- w bud. własność gminy           		-   	2.033,  pow. użyt.  88.013 m2

- w bud. domki fińskie             		-    	42,  pow. użyt. 1.928 m2

- lokale wykupione przez najemców 	-   	257,  pow. użyt. 11.369 m2

- w bud. w zarządzie przymusowym  	-    	69,  pow. użyt. 3.001 m2

- lokale socjalne w bud. włas. gminy 	-    	75,  pow. użyt. 2.132 m2

- lokale socjalne w bud. w zarz. przym. 	-    	50,  pow. użyt. 1.551 m2

1.2 Mieszkaniowy zasób gminy stanowią :

- budynki wybudowane w latach 1954-1976 (osiedle Nowotki, 3 budynki przy ul. Reymonta). 
W substancji tej przeważają budynki o średnim standardzie w których mieszkania wyposażone są urządzenia wodno–kanalizacyjne, WC, łazienki i instalację gazową. Tylko trzy budynki osiadają  instalację centralnego ogrzewania, pozostałe budynki posiadają ogrzewanie piecowe na węgiel lub indywidualne ogrzewanie etażowe z piecami C.O. opalanymi gazem lub ogrzewane energią elektryczną.

- budynki tzw. „fińskie domki”. W posiadaniu gminy znajdują się 42 budynki jak wyżej wybudowane w latach 50 – tych XX wieku w dzielnicy Czeladź-Piaski. Są to budynki jednorodzinne o drewnianej konstrukcji, posadowionej  na  murowanych fundamentach. 
W chwili obecnej 22 budynki przeznaczone są do wyburzenia pod nowo projektowane inwestycje. Pozostałe 20 budynków przeznaczonych jest do wykupu przez aktualnych ich najemców.

- budynki mieszkalne z lokalami socjalnymi. W 36  budynkach  mieszkalnych  o  łącznej  ilości 231 mieszkań, zarządca t.j. Z.B.K. wydzielił 125 lokali socjalnych o łącznej powierzchni użytkowej 3.683.- m2 (w tym 75 lokali w budynkach własnościowych gminy, i 50 lokali 
w budynkach z przymusowym zarządem),  przy czym 5 budynków to obiekty w całości 
z lokalami socjalnymi.  W latach 1999-2000 przeprowadzono remont kapitalny połączony 
z modernizacją  dwóch  obiektów  przy  ul. Szpitalnej 50 i 52  po  byłym  hotelu robotniczym w których uzyskano łącznie 16 nowych lokali socjalnych. Pozostałe lokale socjalne zlokalizowane są w budynkach wybudowanych przed 1945 rokiem o niskim standardzie, wyposażone jedynie w podstawowe urządzenia techniczne wodno-kanalizacyjne. W miarę upływu czasu pozostałe zwalniane lokale mieszkalne w tych budynkach o najniższym standardzie przeznaczone będą na lokale socjalne.

- budynki mieszkalne w przymusowym zarządzie. Oprócz sprawowania zarządu budynkami komunalnymi i wspólnot mieszkaniowych, Z.B.K. zajmuje się ponadto powierniczym zarządzaniem 15 budynkami stanowiącymi własność osób fizycznych, przekazanymi przez gminę w przymusowy zarząd na podstawie uprzednio obowiązującego Prawa lokalowego lub przekazanymi dobrowolnie przez ich właścicieli. Wszystkie budynki wybudowano przed 1945 rokiem. Z powyższej ilości 1 budynek (Reymonta 55) jest wykwaterowany z powodu złego stanu technicznego.

- budynki wspólnot mieszkaniowych. W zarządzanych zasobach mieszkaniowych utworzonych jest 126 wspólnot mieszkaniowych w 72 budynkach na osiedlu Nowotki i 13 budynkach poza wymienionym osiedlem. W części budynków znajduje się więcej niż jedna wspólnota mieszkaniowa. Ilość lokali mieszkalnych wykupionych na własność przez najemców to 257 co stanowi 10,2% ogólnej liczby zasobów mieszkaniowych, a ich powierzchnia użytkowa wynosi 11.369 m2 co  stanowi 10,5 % ogólnej  powierzchni  zasobów mieszkaniowych.

- Stan techniczny posiadanych zasobów mieszkaniowych.

Budynki z lokalami stanowiącymi mieszkaniowy zasób gminy ze względu na  ich  wiek  oraz  zużycie  eksploatacyjne znajdują  się w różnym stanie technicznym. Dla  zobrazowania  całego  zasobu  przyjęto cztery  kategorie stanu technicznego budynków :

-  stan dobry - budynki które w najbliższych 5 latach nie wymagają napraw,

- stan zadawalający - budynki w których elementy konstrukcyjne znajdują się w dobrym stanie, naprawy wymagają pozostałe elementy (elewacje, instalacje techniczne, malowanie klatek schodowych, konserwacje połaci dachowych),

- stan niezadawalający - elementy  konstrukcyjne  w stanie dostatecznym, wymianie podlegają pozostałe elementy (stolarka okienna i drzwiowa, elewacje, instalacje techniczne w tym wodno-kanalizacyjna i elektryczna, pokrycie dachowe itp.),

-   stan zły - elementy konstrukcyjne i inne elementy wymagają naprawy lub wymiany.

Istniejący stan techniczny budynków w zarządzie Zakładu Budynków Komunalnych przedstawia tabela Nr 1.

Tabela Nr 1

| Wyszczególnienie | Razem budynków | Ilość budynków - stan techniczny |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | dobry | zadawalający | nie zadawalający | zły |
| 1.budynki gminy i wspólnot mieszkaniowych w tym : - osiedle Nowotki - miasto - domki fińskie 2.budynki w przymusowym zarządzie | 159 78 39 42 15 | 19 2 17 -- -- | 38 30 8 -- 2 | 83 46 11 26 11 | 19 -- 3 16 2 |
| OGÓŁEM | 174 | 19 | 40 | 94 | 21 |

- Prognoza wielkości zasobów mieszkaniowych na kolejne lata.

Prognozę dotyczącą wielkości zasobów mieszkaniowych przedstawia poniższa tabela Nr 2

Tabela Nr 2

| Wyszczególnienie | ROK 2003 | Prognoza na lata |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 |
| 1. Ilość budynków mieszkalnych - ogółem w tym : - własność gminy - własność gminy domki fińskie - własność wspólnot mieszkan. - w zarządzie przymusowym 2. Ilość lokali mieszkalnych -ogółem w tym : - w budynkach własność gminy - w budynkach domki fińskie - wykupione przez najemców - w bud. w zarządzie przymusowym - lokale socjalne w bud. włas. gminy - lokale socjalne w bud. w zarządzie 3. Powierzchnia użytkowa lokali mieszkalnych - ogółem w m2 w tym : - w budynkach własność gminy - w budynkach domki fińskie - wykupionych przez najemców - w bud. w zarządzie przymusowym - lokale socjalne w bud. włas. gminy - lokale socjalne w bud. w zarządzie | 174 32 42 85 15 2.526 2.033 42 257 69 75 50 107.994 88.013 1.928 11.369 3.001 2.132 1.551 | 165 30 33 87 15 2.520 2.003 33 80 285 64 55 107.531 86.813 1.514 2.282 12.370 2.826 1.726 | 157 29 25 89 14 2.515 1.978 25 93 305 54 60 107.388 85.813 1.146 2.672 13.380 2.476 1.901 | 149 28 17 91 13 2.507 1.956 17 100 325 45 64 106.940 84.933 778 2.882 14.180 2.126 2.041 | 141 26 10 93 12 2.495 1.936 10 105 340 36 68 106.558 84.133 456 3.032 14.980 1.776 2.181 | 139 25 7 95 12 2.512 1.936 7 110 355 34 70 107.174 84.133 322 3.182 15.580 1.706 2.251 |

Część opisowa do tabeli jak wyżej.

Zmiany wielkości zasobów mieszkaniowych w latach 2004-2008 spowodowane będą: koniecznością wyburzenia budynków pod nowe projektowane inwestycje, możliwością oddania części budynków które są w zarządzie przymusowym ich dawnym właścicielom, oddania do użytku nowo wybudowanych obiektów mieszkalnych.

Przewiduje się następujące zmiany ilościowe budynków mieszkalnych które są w zarządzie ZBK :

- z zasobów własności gminy w latach 2004-2008 co rok będą 2 budynki na rzecz własności wspólnot mieszkaniowych. Zasoby własności gminy w tym okresie powiększą się o planowane 3 nowo wybudowane obiekty.

- z zasobów domków fińskich 22 obiekty przeznaczone są do wyburzenia pod nowo projektowane inwestycje, natomiast pozostałe 20 obiektów przeznaczonych jest do wykupu przez obecnych najemców. z 15 budynków które znajdują się w przymusowym zarządzie przewiduje się że w podanym okresie 3 budynki przejmią ich dawni właściciele.

Odpowiednio do zmian ilościowych budynków zmieni się ilość lokali mieszkalnych w tym socjalnych oraz wielkość ich powierzchni użytkowej.

- Analiza potrzeb, plan remontów i modernizacji wynikający ze stanu      technicznego budynków i lokali oraz planowane inwestycje z podziałem na kolejne lata.

- Potrzeby remontowe zasobów mieszkaniowych na lata 2004-2008.

W planach  prac  remontowych budynków i lokali stanowiących mieszkaniowy zasób gminy lub stanowiących własność wspólnot mieszkaniowych w których gmina jest udziałowcem, ujmowane będą prace konserwacyjne, naprawy i roboty remontowe niezbędne do zabezpieczenia i utrzymania budynków w odpowiednim stanie technicznym oraz w celu odtworzenia ich stanu pierwotnego.

Typowaniem tych robót zajmują się służby techniczne zarządcy tj. ZBK na podstawie rocznych przeglądów technicznych, bieżącej obserwacji oraz zgłoszeń najemców lokali. W budynkach tworzących wspólnoty mieszkaniowe typowanie prac remontowych odbywa się na corocznych zebraniach członków tych wspólnot które organizowane są na początku każdego roku kalendarzowego. W zakres prac naprawczo-remontowych wchodzą takie roboty jak : dekarsko-blacharskie, murarsko-tynkarskie, malarskie, zduńskie, instalacji wodno-kanalizacyjnej, gazowej, elektrycznej, centralnego ogrzewania, małej architektury (naprawa śmietników, trzepaków, piaskownic, urządzeń zabawowych, chodników dla pieszych itp.)

Potrzeby remontowe zasobów mieszkaniowych na lata 2004-2008 w ujęciu finansowym przedstawia poniższa tabela Nr 3

Tabela Nr 3

| RODZAJ ROBÓT | ROK | Planowane nakłady finansowe w tys. zł |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 |
| Roboty dekarsko-blacharskie Roboty elektryczne Naprawy instalacji odgromowych Roboty malarskie Roboty murarsko-tynkarskie Wymiana stolarki okiennej i drzwiowej Roboty zduńskie Remont elewacji i balkonów Remonty lokali użytkowych Przeglądy i naprawy instalacji gazowych Remonty instalacji wodno-kanalizac. Przeglądy przewodów kominowych Remonty przewodów kominowych Naprawy w otoczeniu budynków Dyżury pogotowia wod.-kan.-gaz.-elektr. Koszty dokumentacji techn.-projektowej Remonty pustostanów Roboty awaryjne - nieprzewidziane | 100 100 - 50 70 78 115 45 40 117 60 85 80 20 41 15 180 217 | 150 150 60 70 70 80 100 70 60 100 80 90 70 40 40 15 230 251 | 170 170 90 80 80 80 120 100 100 90 120 90 70 60 60 30 270 300 | 190 190 100 90 90 80 120 100 50 70 160 90 70 80 90 50 320 330 | 200 210 120 100 90 60 90 100 40 60 180 110 90 100 90 50 350 357 | 250 250 120 120 140 60 90 120 60 60 200 110 120 120 100 70 400 384 |
| OGÓŁEM | 1.413 | 1.726 | 2.080 | 2.270 | 2.397 | 2.774 |

3. Planowane prace modernizacyjno-inwestycyjne zasobów mieszkaniowych

na lata 2004-2008.

Zakłada się przeprowadzenie modernizacji w istniejących zasobach budynków mieszkalnych zlokalizowanych na osiedlu Nowotki przez doprowadzenie do nich energii cieplnej do celów centralnego ogrzewania przez Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej z Dąbrowy Górniczej (koszty budowy     zewnętrznej sieci cieplnej poniesie P.E.C.) Wraz z doprowadzeniem energii cieplnej zakłada się wykonanie wewnętrznej instalacji centralnego ogrzewania w budynkach mieszkalnych oraz robót towarzyszących takich jak : ocieplenie zewnętrznych przegród budowlanych, wymianę  pokryć dachowych, wymianę  stolarki  okiennej (na budynkach których do chwili obecnej wymienione prace nie były wykonywane). Środki finansowe na wykonanie w(wym. robót pozyskane będą z dotacji celowej Urzędu Miasta.

Planowane doprowadzenie energii cieplnej i wykonanie wewnętrznej instalacji C.O. przedstawia poniższa tabela:

Tabela Nr 4

| ## ADRESY BUDYNKÓW | Ilość budynków | Planowane nakłady finansowe tys. zł. |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 |
| ul. Szkolna Nr 2, 1-3, 5-7, 13-17 ul. Szpitalna Nr 28 abc, 30 abc, 34 abc ul. Grodziecka Nr 4 a,b 5 a,b 6 a,b Nr 54-56, 58-60 | 4 3 5 | - - - | 1.500 - - | 500 1.000 - | - 500 1.000 | - - 1.500 |
| OGÓŁEM | 12 | - | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |

W ramach powiększania zasobów mieszkaniowych Gminy Czeladź w mieszkania komunalne, Z.B.K. ma zamiar zrealizować ) po akceptacji i zapewnieniu odpowiednich środków finansowych ( zadania inwestycyjne polegające na :

- budowie dwóch budynków z przeznaczeniem na lokale socjalne przy ul. Szpitalnej - efekt końcowy to 16 nowych lokali socjalnych,

- budowie budynku mieszkalnego – plomby przy ul. Bytomskiej – efekt końcowy to 20 nowych lokali mieszkalnych komunalnych.

Planowane nakłady finansowe oraz przewidywane terminy realizacji przedstawia tabela Nr 5

Tabela Nr 5

| ## Nazwa zadania | Planowane nakłady finansowe w tys. zł |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 |
| - Budowa dwóch budynków ul.Szpitalna na lokale socjalne - Budowa budynku mieszka- lnego ul. Bytomska | -- -- | 750 -- | 750 -- | -- 1.300 | -- 1.700 |
| OGÓŁEM | -- | 750 | 750 | 1.300 | 1.700 |

# Łączne nakłady finansowe na planowane roboty remontowe, modernizacyjne i inwestycyjne jakie ma ponieść ZBK w prognozowanym okresie przedstawia poniższa tabela Nr 6

Tabela Nr 6

| Rodzaj robót | Planowane nakłady finansowe w tys. zł |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 |
| - Roboty remontowe w tym dotacja Gminy - Roboty modernizacyjne 3. Planowane nowe inwestycje | 1.726 130 - - | 2.080 150 1.500 750 | 2.270 160 1.500 750 | 2.397 160 1.500 1.300 | 2.774 210 1.500 1.700 |
| ## OGÓŁEM | 1.726 | 4.330 | 4.520 | 5.197 | 5.974 |

IV.  Planowana sprzedaż lokali w kolejnych latach.

Właściciel komunalnych zasobów  mieszkaniowych  którym jest Gmina Czeladź przeznacza do sprzedaży na rzecz najemców lokale mieszkalne w budynkach stanowiących jej własność wraz z oddaniem w użytkowanie wieczyste ułamkowej części gruntu. Do sprzedaży przeznaczono także 20 jednorodzinnych domków fińskich (które nie są przewidziane do  wyburzenia  pod  planowane inwestycje miejski (wraz ze  sprzedażą  lub oddaniem w użytkowanie  wieczyste wydzielonych geodezyjnie nieruchomości  gruntowych na których stoją wymienione domki. W/w sprzedaż prowadzona jest na warunkach określonych Uchwałą Rady Miejskiej w Czeladzi Nr XLIX/264/98 z dnia 26 lutego 1998 r. wraz z późniejszymi zmianami – dotyczącą warunków sprzedaży domków fińskich i lokali mieszkalnych w budynkach stanowiących własność Gminy Czeladź i uchwałą Rady Miejskiej może być zmieniona.

Na podstawie dotychczasowej ilości wykupionych lokali mieszkalnych oraz sprzedaży domków fińskich w latach poprzednich można prognozować  następującą  wielkość  sprzedaży  na  lata  2004 - 2008  którą przedstawiono w tabeli Nr 7.

Tabela Nr 7

| WYSZCZEGÓLNIENIE | Prognoza sprzedaży na lata |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 |  | 2008 |  |
| 1. Lokale mieszkalne 2. Domki fińskie | 25 4 | 20 3 | 20 3 | 15 2 |  | 15 1 |  |

- Zasady polityki czynszowej

Zasady polityki czynszowej w zasobach mieszkaniowych Gminy Czeladź regulują :

- uchwała NrXXXII/242/2001 Rady Miejskiej w Czeladzi z dn. 22.02.2001 r. w sprawie ustalenia stawek czynszu regulowanego za lokale mieszkalne wynajmowane na zasadach ogólnych - wraz z późniejszymi zmianami,

- uchwała Nr XV/103/99 Rady Miejskiej w Czeladzi z dnia 18.11.1999 r. w  sprawie  ustalania  wysokości  stawek  czynszu  za  najem  mieszkań socjalnych,

- uchwała Nr57/14699 Zarządu Miasta Czeladź z dn. 22.12.1999 r. w sprawie ustalenia minimalnych stawek czynszu za najem lokali użytkowych w komunalnych zasobach gminy,

- wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 2.10.2002 r. syg. akt K-48/01 (Dz. U. Nr 168 poz. 1383)

Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dn. 2.10.2002 r. uznał za niezgodne z Konstytucją R.P. przepisy art.9 ust.3 ustawy z dn. 21.06.2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego które ustanowiły ograniczenie w kwestii  podnoszenia  stawek czynszów.  Oznacza to, że od dnia opublikowania wyroku Trybunału tj. od dnia 10.10.2002 r. przestały  obowiązywać  niezgodne  z  Konstytucją zapisy art.9 ust.3 cytowanej ustawy, a  tym  samym  została  anulowana ustawowa  zasada  ograniczania podwyższania stawek czynszów i powiązywania poziomu podwyżek ze wzrostem cen towarów i usług konsumpcyjnych.

W obecnym stanie prawnym czynsze mogą być podwyższane do poziomu 3 % wartości odtworzeniowej lokalu, bowiem w dalszym ciągu pozostaje w mocy przepis przejściowy art. 28 ust.2 w/w ustawy stanowiący, że do dnia 31.12.2004 r. w stosunkach najmu powstałych przed dniem 10.07.2001 wysokość czynszu w lokalach, w których w tej dacie (10.07.2001/ obowiązywał  czynsz  regulowany, wysokość czynszu nie może przekroczyć w stosunku rocznym 3 % wartości odtworzeniowej lokalu. Odpowiednik powyższego zapisu znajduje się w § 2 ust. 5 uchwały NrXXXII/242/2001 Rady Miejskiej w Czeladzi, która  to  uchwała ustaliła obowiązującą od 01.04.2001 r. do  chwili  obecnej  stawkę  bazową  czynszu  na  poziomie 2,66 zł/1m2 powierzchni użytkowej.

Aby ustalić właściwą wysokość stawki czynszowej w lokalach mieszkalnych  i  socjalnych  należy  uwzględnić  prognozę  wszystkich  kosztów występujących w związku z właściwym zarządzaniem zasobem mieszkaniowym oraz  realne przychody  możliwe do uzyskania z tych zasobów.

Proponowany  wzrost  wysokości  czynszów  w  lokalach  mieszkalnych (procentowy  wzrost  stawki  bazowej w stosunku do aktualnej wartości odtworzeniowej za 1 m2 powierzchni użytkowej) w poszczególnych latach przedstawia tabela Nr 8.

Tabela Nr 8

| Rok | ## Stawka czynszu |  |  |  |  | Wskaźnik wzrostu stawki bazowej do wielkości poprzedniej | % do wartości odtworzeniowej (2.531,- zł) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | zł/m2/m-c |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ### Bazowa | Maksymalna |  |  | Minimalna |  | stawki bazowej | stawki maksymalnej |
| I półrocze 2003 | 2,66 |  | 3,47 | 1,49 |  | ----- | 1,26 % | 1,65 % |
| II półrocze 2003 | 2,93 |  | 3,81 | 1,64 |  | 10 % | 1,39 % | 1,81 % |
| 2004 |  |  |  |  |  |  | 1,50 % |  |
| 2005 |  |  |  |  |  |  | 1,65 % |  |
| 2006 |  |  |  |  |  |  | 1,80 % |  |
| 2007 |  |  |  |  |  |  | 1,95 % |  |
| 2008 |  |  |  |  |  |  | 2,10 % |  |

Proponowany wzrost wysokości stawek czynszów w lokalach socjalnych (procentowy  wzrost  stawki  czynszów w  stosunku do wielkości stawki minimalnej) w poszczególnych latach przedstawia tabela Nr 9.

Tabela Nr 9

| ## Rok | Stawka czynszu dla lokali mieszkalnych zł/m2/m-c |  | Stawka czynszu dla lokali socjalnych zł/m2/m-c | % wskaźnik stawki czynszu w stosunku do stawki minimalnej |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Bazowa | Minimalna |  |  |
| 2003 | 2,66 | 1,49 | 0,20 | 13,4 % |
| 2004 |  |  |  | 20,0 % |
| 2005 |  |  |  | 25,0 % |
| 2006 |  |  |  | 30,0 % |
| 2007 |  |  |  | 35,0 % |
| 2008 |  |  |  | 40,0 % |

#### Proponowany wzrost wysokości stawek czynszów w lokalach użytkowych w  poszczególnych latach to coroczny wzrost o 5 % w  stosunku do wielkości poprzedniego roku.

- Sposób i zasady zarządzania  lokalami  i budynkami wchodzącymi w skład mieszkaniowego zasobu gminy oraz przewidywane zmiany w zakresie zarządzania mieszkaniowym zasobem gminy w kolejnych latach.

Zarządzaniem mieszkaniowym zasobem gminy zajmuje się powołany do tego celu Zakład Budynków Komunalnych z  siedzibą  w Czeladzi przy ul. Wojkowickiej 2 jako gminna jednostka organizacyjna.

Do zadań ZBK należy między innymi :

- zabezpieczenie eksploatacji budynków komunalnych i terenów przydomowych stanowiących własność miasta,

- utrzymanie właściwego stanu technicznego budynków,

- prowadzenie napraw i remontów budynków i lokali siłami własnymi i obcymi,

- obsługa  mieszkańców w zakresie przyjmowania opłat czynszowych,

- zawieranie umów z przedsiębiorstwami specjalistycznymi w zakresie świadczenia usług i prac remontowych na rzecz budynków i mieszkańców,

- prowadzenie bieżącej obsługi ekonomiczno – finansowej Zakładu.

Oprócz sprawowania zarządu budynkami komunalnymi,budynkami wspólnot mieszkaniowych  i  obiektami  użytkowymi ZBK zajmuje się ponadto powierniczym zarządzaniem budynkami  stanowiącymi własność  osób fizycznych, przekazanymi przez gminę w przymusowy zarząd na podstawie  uprzednio obowiązującego Prawa lokalowego lub przekazanymi dobrowolnie przez ich właścicieli. ZBK zarządza również 14 obiektami  oświatowymi, w których znajdują się szkoły podstawowe, gimnazja, przedszkola oraz 13 obiektami wolnostojącymi z lokalami użytkowymi.

VII.  Źródła finansowania gospodarki mieszkaniowej w kolejnych latach.

Koszty utrzymania  mieszkaniowego  zasobu  gminy  oraz  zarządzanych obiektów użytkowych pokrywane są z następujących przychodów:

- czynsze z lokali mieszkalnych

- czynsze z lokali socjalnych

- czynsze z lokali użytkowych

- dotacje  z budżetu Gminy

1. Od  01.07.2000 r.  do  chwili obecnej  wysokość  stawki bazowej  czynszu za 1 m2 powierzchni użytkowej lokali mieszkalnych wynosi 2,66 zł/m2/m-c stanowi to 1,26 % wartości odtworzeniowej. Stawka maksymalna za 1 m2 powierzchni  użytkowej lokali mieszkalnych wynosi  3,47 zł/m2/m-c i stanowi to 1,65 %  wartości odtworzeniowej, natomiast stawka  minimalna  wynosi 1,49 zł/m2/m-c powierzchni j. w.

2. Stawka  czynszu  za 1 m2 powierzchni  użytkowej  dla  wszystkich  lokali socjalnych  wynosi  0,20 zł/m2/m-c  i  stanowi  to 13,4 %  minimalnej stawki czynszu.

3. Zestawienie prognozowanych przychodów Zakładu Budynków Komunalnych w prognozowanym okresie 2004-2008 przedstawia tabela Nr 10.

Tabela Nr 10

| Rodzaj przychodu | PLAN 2003 tys. zł | Wartość w tys. zł na lata |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 |
| - Przychody z czynszów / bez mediów / w tym : - przychody z czynszów lokali mieszkalnych/komunalnych / - przychody z zarządzania wspólnotami mieszkaniowymi - przychody z czynszów lokali socjalnych - przychody z czynszów lokali użytkowych - Dotacja budżetowa gminy w tym : - do remontów budynków - do modernizacji budynków - planowane zadania inwesty- cyjne | 3.621 2.910 339 9 363 ---- ---- ---- ---- | 3.938 3.200 341 16 381 130 130 --- --- | 4.363 3.600 341 22 400 2.400 150 1.500 750 | 4.689 3.900 341 28 420 2.410 160 1.500 750 | 4.918 4.100 341 36 441 2.960 160 1.500 1.300 | 5.350 4.500 341 45 464 3.410 210 1.500 1.700 |
| OGÓŁEM | 3.621 | 4.068 | 6.763 | 7.099 | 7.878 | 8.760 |

4.  Środki finansowe z dotacji budżetowej gminy przeznaczone będą na :

- dofinansowanie bieżącej działalności, a w szczególności na wyrównanie osiąganych wpływów z czynszów oraz ponoszonych kosztów w zakresie napraw i remontów budynków i lokali mieszkalnych,

- prace modernizacyjne budynków mieszkalnych związane z planowanym doprowadzeniem centralnego ogrzewania do lokali mieszkalnych,

- planowane inwestycje związane z budową dwóch nowych obiektów z lokalami socjalnymi oraz jednego budynku mieszkalnego.

##### Wysokość wydatków w kolejnych latach z podziałem na koszty bieżącej eksploatacji, koszty remontów oraz koszty modernizacji

budynków i lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu

gminy, a także wydatki inwestycyjne.

Na koszty zarządzania mieszkaniowym zasobem gminy składają się :

- Koszty eksploatacyjne budynków w tym :

- bieżące konserwacje

- utrzymywanie czystości

- zakupy mediów

- dyżury pogotowia awaryjnego

- koszty zarządzania

- ubezpieczenia i podatki

- Udział w funduszu eksploatacyjnym i remontowym wspólnot Mieszkaniowych.

- Koszty remontowe budynków i lokali

- Koszty modernizacyjne i inwestycyjne

Koszty utrzymywania budynków i lokali mieszkalnych oraz socjalnych są  niewspółmiernie  wysokie  do  dochodów  z  nich  uzyskiwanych. W szczególności zasoby socjalne są regularnie dewastowane co wymaga stałych  nakładów na ich remonty. Dotowane są  również czynsze w  lokalach  socjalnych  gdzie stawka czynszu nie może być wyższa niż 50 % najniższego czynszu w lokalach mieszkalnych. Aktualnie stawka ta wynosi 0,20 zł za 1 m2 powierzchni użytkowej i stanowi to 13,4% minimalnej stawki czynszu. Prognozowany wzrost procentowy czynszu za lokale socjalne przedstawiono w tabeli Nr 9. Niewspółmiernie do zakładanych podwyżek czynszów rosną również koszty pozostałych usług.

Zestawienie prognozowanych kosztów w poszczególnych latach prognozy przedstawia poniższa tabela Nr 11

Tabela Nr 11

| Rodzaj kosztów | PLAN 2003 tys. zł | Wartość w tys. zł na lata |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 |
| 1.Koszty poniesione z wpły- wów czynszowych w tym : - koszty remontowe - inwestycje własne - pozostała działalność eksplo- atacyjna 2.Koszty poniesione z dotacji budżetowej w tym : - na remonty budynków - na modernizacje budynków - na planowane inwestycje | 3.621 1.268 145 2.208 - - - - | 3.938 1.396 200 2.342 130 130 - - | 4.363 1.630 300 2.433 2.400 150 1.500 750 | 4.689 1.760 350 2.579 2.410 160 1.500 750 | 4.918 1.807 430 2.681 2.960 160 1.500 1.300 | 5.350 2.004 560 2.786 3.410 210 1.500 1.700 |
| OGÓŁEM | 3.621 | 4.068 | 6.763 | 7.099 | 7.878 | 8.760 |

W planowanych na lata 2004-2008 kosztach przyjęto następujące kryteria :

1. Koszty remontów budynków i lokali (mieszkalnych, socjalnych i użytkowych/ ustalono  na  podstawie  potrzeb remontowych zgodnie z pkt. III niniejszego programu. Zaznaczyć należy, że koszty zaliczek na fundusz remontowy  budynków  stanowiących  wspólnoty  mieszkaniowe  będą ustalone o ostateczny  zakres  robót  remontowych  i  wysokość środków finansowych gromadzonych na kontach funduszu remontowego uzależniona jest jednak od decyzji współwłaścicieli budynków wspólnoty mieszkaniowej.

2. Wartość wszystkich składników dotyczących kosztów eksploatacyjnych założono na poziomie rocznego ich wzrostu w przedziale 4,0 – 6,0 %.

3. Koszty realizacji robót modernizacyjnych i nowych inwestycji dotyczących budownictwa mieszkaniowego i socjalnego (z dotacji budżetowej) ustalono na podstawie planowanego zakresu rzeczowego ich wykonania.

- Opis innych działań mających na celu poprawę wykorzystania 
   i racjonalizację gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy.

W celu właściwego gospodarowania powierzonym mieniem konieczne jest skuteczne  prowadzenie  gospodarki  remontowo – konserwacyjnej które  skutkować  będzie  poprawą  stanu  technicznego  budynków, znacznym podniesieniem wartości obiektów, poprawę ich estetyki oraz uporządkowaniem otoczenia budynków. Należy również  wprowadzić  zmiany  mające  na  celu  dostosowanie standardu i wielkości  mieszkań do sytuacji ekonomicznej  najemców. Pomimo  daleko  idącej  pomocy  świadczonej  najemcom  mieszkań pozostającym w niedostatku  (rozkładanie zaległości czynszowych na raty, umarzanie opłat, wypłacanie dodatków mieszkaniowych i zasiłków celowych) nadal wielu najemców zalega z opłatami czynszu, co naraża ich na utratę mieszkań obecnie zajmowanych.

Aby poprawić w (wym. sytuacje należy podjąć następujące działania :

1. Prace remontowo - modernizacyjne przeprowadzać kompleksowo co zapobiegnie dewastacji obiektu  
i pogorszenia  stanu technicznego czyli spadku jego wartości.

2. Poczynić starania dla efektywniejszego pozyskiwania lokali socjalnych.

3. Podjąć niezbędne  zamierzenia  w  celu budowy dwóch  nowych obiektów  przy ul. Szpitalnej  
z przeznaczeniem  ich  na  lokale socjalne oraz budynku mieszkalnego - plomby – przy ul. Bytomskiej 
z przeznaczeniem na mieszkania komunalne.