Załącznik Nr 3

do Uchwały Nr VII/66/2007

Rady Miejskiej w Czeladzi

z dnia 1 lutego 2007 r

Na podstawie art. 20 ust.1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2003 r. Nr 80 poz. 717).

## Rada Miejska w Czeladzi

rozstrzyga

§ 1.

o sposobie realizacji inwestycji zapisanych w planie z zakresu infrastruktury technicznej, które należą do zadań własnych gminy, zgodnie z ustawą o samorządzie gminnym z dnia 8 marca 1990 r. (t. j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 z późn. zm.) oraz o finansach publicznych z dnia 26 listopada 1998 r. 
(t. j. Dz. U. z 2003 r. Nr 15 poz. 148 z późn. zm.).

§ 2.

Przewiduje się następujące nakłady:

- budowa i podłączenie sieci wodociągowej  ok. 230 m

-   przewidywany koszt realizacji  inwestycji wyniesie: 	 103 753.00 zł

- budowa sieci kanalizacji deszczowej i ogólnospławnej ok. 230m

-   przewidywany koszt realizacji inwestycji wyniesie: 	  163 800.00 zł

- prace ziemne w zakresie przygotowania terenu

-   przewidywany  koszt realizacji zadania wyniesie: 	                  5 000.00 zł

- wycinka drzew i krzewów

-   przewidywany  koszt realizacji zadania wyniesie: 	               13 000.00 zł

Całkowity szacunkowy koszt realizacji infrastruktury technicznej wraz z przygotowaniem  gruntu wynosi  Σ = 285 553.00zł

§ 3.

### Podstawą realizacji zamierzeń wyszczególnionych w  § 2 jest uwzględnienie w/w zadań w programach:

a/ Uporządkowanie Gospodarki Ściekowej

b/ Polityka Komunalna, Inwestycje, Raport o Stanie Ekologii

c/ Program Rozwoju Lokalnego.

- Nie uwzględniono budowy nowych sieci energetycznych oraz dróg wewnętrznych.

§ 4.

Realny koszt realizacji infrastruktury technicznej wraz z przygotowaniem  gruntu wynosi  Σ = 	285 553.00  zł

§ 5.

Przewidywany termin realizacji zadań z zakresu infrastruktury technicznej rok 
2008 – 2010.

§ 6.

- Wskazuje się odpowiedzialnego za wykonanie zadań

a/   z zakresu wodnokanalizacyjnego – Zakład Inżynierii Komunalnej

b/   z zakresu zadań:

-   wycinki drzew,

-   przygotowania terenu – Burmistrza Miasta.

§ 7.

Dopuszcza się zmianę sposobu finansowania wskazanych zadań inwestycyjnych 
z innych źródeł, w ramach większych przedsięwzięć.

Przewodniczący

Rady Miejskiej w Czeladzi

mgr Teresa Kosmala